RAPPORT DE BILAN DE PROJET

Infrastructure as Code — Administrateur Système DevOps

RNCP 36061

| Candidat : Loïc NANZO TONLIEU Formation : ASD — École IT d'Orléans Période : Sept. 2025 — Juin 2026 | Date du rapport : 18 mai 2026 Sprint : S13 — Final Formateur : Max Fauquemberg |
| --- | --- |

PROJET COMPLET — 10/10 blocs REAC valides

1. PROGRESSION DU PROJET — HISTORIQUE DES SPRINTS

Chronologie complète des 14 sprints

| Sprint | Date | Réalisations |
| --- | --- | --- |
| S1 | 01/04/2026 | Initialisation projet IaC — Vagrant + Ansible (Nginx) + Terraform + CI de base |
| S2 | 01/04/2026 | Schéma d'architecture — Infrastructure déployée (Nginx OK sur VM) |
| S3 | 13/04/2026 | Environnement de test Docker — Volumes persistants PostgreSQL — Script restauration BDD |
| S4 | 23/04/2026 | Upload ressources initiales (Dockerfile, manifests K8s, configurations) |
| S5 | 24/04/2026 | Déploiement Kubernetes — Nginx + PostgreSQL + HPA (autoscaling) |
| S6 | 24/04/2026 | Pipeline CI/CD complet — Lint YAML + Build Docker + Push Docker Hub + Validate K8s |
| S7 | 24/04/2026 | Fix : authentification Docker Hub + correctifs Ansible truthy values |
| S8 | 24/04/2026 | Fix : validation Kubernetes via yamllint (sans cluster distant) |
| S9 | 30/04/2026 | Fix : encodage UTF-8, Secrets K8s, .env docker-compose, BOM Dockerfile |
| S10 | 30/04/2026 | Role Ansible security — UFW + SSH hardening + unattended-upgrades |
| S11 | 30/04/2026 | Terraform fonctionnel — Génère inventaire Ansible + infra-info.txt |
| S11b | 30/04/2026 | Grafana dashboard JSON — Panels CPU / RAM / Uptime provisionné automatiquement |
| S12 | 30/04/2026 | Fix : expression PromQL NginxDown corrigée — Nettoyage config Prometheus |
| S13 | 15/05/2026 | Fix COMPLET : déploiement monitoring VM + Alertmanager receiver + init PostgreSQL + README |
| S14 | 18/05/2026 | Fix Discord : relay Python discord_relay.py + header User-Agent — alertes bout-en-bout confirmées (HTTP 204) + schéma architecture SVG/PNG |

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE FINALE

2.1 Vue d'ensemble

[ Poste développeur — Windows 11 ] ¦ ¦ vagrant up / ansible-playbook / terraform apply v [ VM Ubuntu 22.04 — 192.168.56.10 (VirtualBox) ] +-- Nginx (port 80) <- role common +-- UFW + SSH hardening <- role security +-- Stack monitoring (Docker) <- role monitoring +-- Prometheus (port 9090) +-- Grafana (port 3000) +-- Alertmanager (port 9093) +-- node-exporter (port 9100) [ Kubernetes (kubectl apply) ] +-- Nginx Deployment (2 replicas) + NodePort Service +-- PostgreSQL Deployment + PVC (1Gi) + Secret +-- HPA : autoscaling 2-10 replicas (CPU > 50%)

2.2 Stack technologique

| Catégorie | Outil / Version | Rôle |
| --- | --- | --- |
| IaC VM | Vagrant 2.4 + VirtualBox 7 | Provisioning VM Ubuntu 22.04 |
| Configuration | Ansible (multi-rôles) | common / security / monitoring |
| IaC Cloud | Terraform 1.14 | Génération inventaire + infra-info.txt |
| Conteneurs | Docker + Compose v2 | Dev local + stack monitoring |
| Orchestration | Kubernetes | Nginx + PostgreSQL + HPA |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint → Build → Push → Validate |
| Monitoring | Prometheus + Grafana | Métriques + dashboard + alertes |
| Alerting | Alertmanager + discord_relay.py | Relay Python port 9094 → Discord natif (HTTP 204 ✓) |
| BDD | PostgreSQL 15 | PVC K8s + init_db/schema.sql |
| Registre | Docker Hub | Image pilot-loicrich/iac-nginx:latest |

3. TABLEAU DES BLOCS REAC — ETAT FINAL

| Bloc | CP | Statut | Preuve / Réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| BC01 | CP1 | OK | Vagrant + Ansible déploient VM Nginx automatiquement |
| BC01 | CP2 | OK | Ansible rôles : common, security, monitoring |
| BC01 | CP3 | OK | Terraform génère inventaire Ansible + infra-info.txt |
| BC01 | CP4 | OK | Git versionné — Conventional Commits — branching |
| BC02 | CP1 | OK | Dockerfile Nginx + docker-compose.yml multi-services |
| BC02 | CP2 | OK | Kubernetes : Deployment, Service NodePort, PVC, Secret, HPA |
| BC02 | CP3 | OK | CI/CD GitHub Actions : lint → build → push → validate |
| BC03 | CP1 | OK | Prometheus + Grafana : métriques + dashboard auto-provisionné |
| BC03 | CP2 | OK | Alertmanager + discord_relay.py → Discord natif — HTTP 204 confirmé end-to-end |
| BC03 | CP3 | OK | PostgreSQL init auto via /docker-entrypoint-initdb.d + PVC |

Résultat : 10 compétences professionnelles sur 10 validées Répartition : BC01 (4/4) ¦ BC02 (3/3) ¦ BC03 (3/3)

4. CORRECTIONS DU SPRINT 13 — DÉTAIL DES POINTS FORMATEUR

Suite à l'évaluation de Max Fauquemberg, trois points critiques ont été corrigés :

| Point | Problème identifié | Solution apportée |
| --- | --- | --- |
| Point 1 | Rôle Ansible monitoring manquant | Créé ansible/roles/monitoring/ : tasks/main.yml + files/monitoring.service + systemd auto-start |
| Point 1 | docker-compose.monitoring.yml absent | Créé monitoring/docker-compose.monitoring.yml pour /opt/monitoring/ sur VM |
| Point 1 | Grafana provisioning absent | Créé monitoring/grafana/provisioning/ datasource + dashboard provider YAML |
| Point 2 | prometheus.yml : targets: [] | Corrigé targets: ['alertmanager:9093'] — Alertmanager maintenant atteignable |
| Point 2 | alertmanager.yml absent | Créé monitoring/alertmanager.yml avec receiver Discord webhook + inhibit_rules |
| Point 3 | init_db/ absent | Créé init_db/schema.sql (table utilisateurs + INSERT idempotent) |
| Point 3 | Volume BDD non monté | Modifié docker-compose.yml : mount ./init_db:/docker-entrypoint-initdb.d:ro |
| CI fix | yamllint failure | Extrait systemd content → fichier séparé + .yamllint (line-length: 120, warning) |
| Docs | README incomplet | README.md réécrit : architecture, commandes, monitoring, alertes, PostgreSQL, REAC |
| S14 | Discord 403 Forbidden | discord_relay.py : relay Python pur (port 9094) + header User-Agent: DiscordBot — HTTP 204 confirmé end-to-end |
| S14 | Schéma architecture ASCII | Généré architecture_iac-infra.svg/png (SVG 30 Ko, PNG 177 Ko) via Node.js — intégré README.md |

4.1 Déploiement monitoring sur VM (Point 1)

Le rôle Ansible 'monitoring' déploie Docker sur la VM, copie docker-compose.monitoring.yml dans /opt/monitoring/, installe le service systemd monitoring.service pour un démarrage automatique au boot, et configure le provisioning Grafana automatique (datasource Prometheus + dashboard JSON).

4.2 Alertmanager receiver réel (Point 2)

Le fichier prometheus.yml avait targets: [] — Alertmanager ne recevait aucune alerte. Corrigé en targets: ['alertmanager:9093']. Le service discord_relay.py (Python pur, sans dépendance, port 9094) traduit le JSON Alertmanager en format natif Discord. Discord rejetait Python-urllib avec HTTP 403 : ajout du header User-Agent: DiscordBot requis par l'API Discord. Alertes confirmées end-to-end : HTTP 204 dans les logs du relay.

4.3 Initialisation PostgreSQL (Point 3)

Création du répertoire init_db/ avec schema.sql (table utilisateurs + INSERT ON CONFLICT DO NOTHING). Le docker-compose.yml monte ce répertoire dans /docker-entrypoint-initdb.d:ro — mécanisme natif PostgreSQL qui exécute les scripts SQL au premier démarrage du conteneur.

5. RECOMMANDATIONS AVANT SOUTENANCE

5.1 Actions techniques à finaliser

| Action | Détail |
| --- | --- |
| ✅ Discord alerting | OPÉRATIONNEL — discord_relay.py + webhook_configs → HTTP 204 confirmé en prod |
| ✅ Schéma architecture | docs/architecture_iac-infra.svg + .png intégrés dans README.md |
| Screenshots Grafana | Capturer dashboard CPU/RAM en fonctionnement pour la soutenance |
| Vagrant up complet | Lancer vagrant up + ansible-playbook + vérifier Grafana sur :3000 |
| Augmenter RAM VM | Vagrantfile : vb.memory = 2048 si vagrant reload lent |
| Préparer démo live | VM démarrée + terminal + navigateur Grafana + Discord visible avant la soutenance |

5.2 Référence GitHub

Repository : https://github.com/pilot-loicrich/iac-infra

Branche principale : main — CI/CD : GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml)

Image Docker Hub : pilot-loicrich/iac-nginx:latest

6. CONCLUSION

Ce projet iac-infra couvre l'intégralité des 10 compétences professionnelles du REAC ASD RNCP 36061. Il démontre la maîtrise d'une chaîne DevOps complète : provisioning IaC (Vagrant + Ansible + Terraform), conteneurisation (Docker + Kubernetes), intégration et livraison continues (GitHub Actions), et supervision (Prometheus + Grafana + Alertmanager).

Les corrections du Sprint 13, effectuées suite aux retours du formateur Max Fauquemberg, ont complété trois points fondamentaux : le déploiement opérationnel du stack monitoring sur la VM, la configuration d'un receiver Alertmanager fonctionnel, et l'initialisation automatique de la base de données PostgreSQL.

Le projet est désormais entièrement fonctionnel et documenté, prêt pour la soutenance. Le Sprint 14 a finalisé l'alerting Discord end-to-end (discord_relay.py, HTTP 204 confirmé) et ajouté le schéma d'architecture graphique au dépôt.